ВНУТРЕННИЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПАРТАМЕНТА РАЗРАБОТКИ И ПРОДАЖ

Период: 01.02.2026 – 28.02.2026

Подготовил: Руководитель продукта (С.И. Волков)

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (KPI)

Выручка за февраль составила 4 280 000 рублей, что на 7.2% выше январских показателей (3 990 000 руб.).

Операционные расходы выросли до 3 100 000 рублей (в январе было 2 850 000 руб.).

Чистая прибыль: 1 180 000 рублей.

2. ПРОБЛЕМЫ И ИНЦИДЕНТЫ

Зафиксировано три серьезных сбоя в работе облачного хранилища (08.02, 14.02 и 26.02).

Время восстановления после каждого сбоя: 2.5 часа, 4 часа и 1.5 часа соответственно.

Особенно критичным был инцидент 14.02, так как он пришелся на пик распродаж ко Дню всех влюбленных, из-за чего отдел продаж не смог обработать около 40 заказов от крупных корпоративных клиентов. Потерянная выручка из-за этого сбоя оценивается в 320 000 рублей.

3. КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Два ведущих Python-разработчика (Иванов и Петров) уволились в середине месяца.

Их нагрузка распределена на джуниоров, что привело к замедлению выхода релиза версии 3.2. Срок сдачи сдвинут с 5 марта на 20 марта.

4. УСПЕХИ

Тестирование новой нейросетевой модели рекомендаций показало рост конверсии в личном кабинете на 18% в тестовой группе из 2000 пользователей.

Финансовый отдел перевел 70% сотрудников на новую систему электронного документооборота (ЭДО), что сократило время обработки счетов с 3 дней до 4 часов.

5. ПЛАНЫ НА МАРТ

- Исправить архитектуру базы данных для предотвращения сбоев (бюджет заложен — 450 000 руб.).

- Срочный найм двух Middle+ разработчиков до 15 марта (зарплатная вилка — от 250 до 300 тыс. руб. на руки).

- Запуск релиза 3.2 перенесен на 20 марта, но отдел маркетинга уже начал рекламную кампанию на 10 марта, что создает риск пустого анонса.

ОБЩИЙ ВЫВОД:

Февраль показал финансовый рост, но техническая стабильность и кадровый состав находятся в красной зоне. Без немедленного найма и усиления инфраструктуры мартовские показатели могут резко упасть, несмотря на хороший спрос.